5. számú melléklet

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT A MŰSZAKI ÉS IDŐBELI FELTÉTELEKRŐL
(A „B” jelű zárt belső borítékba helyezendő)

Alulírott ………………………………………………, mint a(z) ………………………………………………………………………… Pályázó képviselője, kifejezett és feltétlen nyilatkozattal kötelezettséget vállalok az alábbi műszaki, ellenőrzési és időbeli feltételek maradéktalan betartására a szentlőrinci „Keleti Városrész” projekt során:
1. Határidő vállalása: Vállalom, hogy a teljes projekt megvalósítását (infrastruktúra-építés, lakóingatlanok felépítése és projektzárás) a kétpilléres szerződéses rendszer hatálybalépésétől számított szigorúan legfeljebb 36 hónapon belül kulcsrakészen teljesítem. Elfogadom, hogy a 36 hónap túllépése az ajánlatom azonnali érvénytelenségét vagy a szerződés azonnali felbontását vonja maga után.
2. Műszaki és koncepcionális elvárások: Vállalom, hogy a területen maximum 160 db lakóegységet alakítok ki, és a fejlesztés során kötelezően alkalmazom a zöld-kék infrastruktúra (helyi csapadékvíz-megtartás és szikkasztás) fenntarthatósági alapelveit.
3. Meglévő tervek és ellenőrzés: Kötelezettséget vállalok arra, hogy az Önkormányzat által átadott, már meglévő út- és közműterveket változtatás nélkül, saját költségemen kivitelezem. Vállalom, hogy az általam megbízott Felelős Műszaki Vezető és a Műszaki Ellenőr a kivitelezés során szorosan együttműködik az Önkormányzattal és részére minden kért adatot és e-napló kivonatot haladéktalanul átad.
4. Pénzügyi transzparencia: Vállalom, hogy az eladásvezérelt modell keretében minden hónap 5. napjáig részletes értékesítési és pénzügyi jelentést nyújtok be az Önkormányzat részére a beérkező lakossági vevői bevételekről, és rálátást biztosítok a pénzmozgásokra.

Kelt: …………………………………, 2026. ……………………….………
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